10. pielikums

Limbažu novada pašvaldības 30.06.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.23

“Projektu vadības noteikumi”

Projekta gaitas ziņojuma veidne

(paraugs PowerPoint formātam, gadījumos, kad ziņo par konkrētu projektu)

Pievieno grafiskos materiālus (piem., fotofiksācijas), ja tādi ir

Norāda faktiskos atskaites punktus, kur,

“sarkanā krāsā” – kavējumi;

“zaļā krāsā” – atbilstoši plānam

Izpildes plānu norāda gadījumos, ja projekts tiek īstenots vairākos kalendāros gados

- Informāciju sniedz atbilstoši pieciem darbības virzieniem.

- Izmanto luksofora pieeju, kur:

- “zaļā krāsa” – darbi norit bez novirzēm;

- “dzeltenā krāsa” – ir nelielas novirzes, beigu termiņš un budžets netiek ietekmēts;

- “sarkanā krāsa” – ir problēmas, nepieciešama Domes iesaiste.

Norāda kopējās projekta izmaksas, t.sk.:

- plānotās izmaksas;

- prognozējamās izmaksas;

- noslēgto līgumu summa;

- izpildes apjoms;

- kapitalizētās izmaksas.

Norāda aktuālā ceturkšņa plānoto un faktisko izpildi

Norāda plānotos atskaites punktus