1.PIELIKUMS

Limbažu novada domes

25.01.2024. sēdes lēmumam Nr.50

(protokols Nr.2, 48.)

Lokālplānojuma teritorija vēja parka “Aloja” daļai zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 66270030308, 66270030039, 66270030130, 66270030122, 66270030129, 66270030303, Alojas pagastā, Limbažu novadā

Izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati

https://www.kadastrs.lv/graphical_data/show

Lokālplānojuma teritorija

Izkopējums  no Alojas novada teritorijas plānojuma

2.PIELIKUMS

Limbažu novada domes

25.01.2024. sēdes lēmumam Nr.50

(protokols Nr.2, 48.)

Darba uzdevums lokālplānojumam teritorijas plānojuma grozījumiem vēja parka “Aloja” daļai Alojas pagastā, Limbažu novadā

- Izstrādes pamatojums

  - Teritorijas attīstības plānošanas likums;

  - Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046.gadam;

  - MK 14.10.2014.g. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

  - MK 30.04.2013.g. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;

  - Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

- Lokālplānojuma izstrādes mērķis

  - Spēkā esošā Alojas novada teritorijas plānojumā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 66270030308, 66270030039, 66270030130, 66270030129, 66270030303 noteiktajā funkcionālā zonējumā “Lauku zemes” (L) paredzēt funkcionālo zonu “Lauksaimniecības teritorija” (L) ar apakšzonu (indeksu), kurā papildus esošai galvenai izmantošanai atļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): vēja elektrostacijas un vēja parki un inženiertehniskā infrastruktūra (14001)  un funkcionālā zonējumā “Mežu teritorijas” (M) paredzēt funkcionālo zonu “Mežu teritorija” (M) ar apakšzonu (indeksu), kurā papildus esošai galvenai izmantošanai atļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): vēja elektrostacijas un vēja parki un inženiertehniskā infrastruktūra (14001). Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  66270030122 noteikt funkcionālo zonu Transporta infrastruktūras teritorija (TR). Precizēt aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

- Lokālplānojuma teritorija

  - Lokālplānojuma teritorija atbilstoši zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 66270030308, 66270030039, 66270030130, 66270030122, 66270030129, 66270030303 robežām.

- Uzdevumi

  - Lokālplānojumā iekļaut lokālplānojuma teritorijas un tai pieguļošo platību 800 metru rādiusā ap to esošās situācijas aprakstu un analīzi, piekļūšanu teritorijai VES būvniecības un ekspluatācijas laikā.

  - Izvērtēt lokālplānojuma teritorijā plānotās funkcionālās zonas ietekmi uz blakus esošo zemesgabalu pašreizējo un atļauto izmantošanu, tai skaitā, VES ietekmi uz 800m rādiusā no lokālplānojuma teritorijas robežas uz esošo dzīvojamo, viensētu apbūvi, un to attīstības iespējām.

  - Lokalplānojumā pamatot teritorijas funkcionālā zonējuma maiņas nepieciešamību.

  - Izvērtēt iespējamos risinājumus VES saražotās enerģijas uzglabāšanai.

  - Izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus lokālplānojuma teritorijai, noteikt apbūves parametrus, precizēt funkcionālo zonu galvenos izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas, noteikt prasības vides piesārņojuma mazināšanai, izvirzīt prasības transporta un satiksmes infrastruktūras plānošanai, inženierkomunikāciju izvietošanai, ja nepieciešams, noteikt prasības apbūves ierobežojumiem.

  - Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas aizsargjoslas.

  - Grafiskajā daļā izstrādāt perspektīvos transporta infrastruktūras un organizācijas risinājumu, inženiertehniskās infrastruktūras risinājumus.

  - Paskaidrojuma rakstā iekļaut informāciju un kartogrāfisko materiālu par teritorijām, kuras skar apbūves ierobežojumi.

  - Informēt mobilo sakaru uzturētājus – LMT, Tele2 un Bite par lokālplānojuma izstrādi.

  - Pirms redakcijas izstrādes uzsākšanas saņemt no Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas nepieciešamību lokālplānojumam.

  - Lokālplānojums izstrādājamas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Lokālplānojuma izstrādātājs nodrošina plānošanas dokumentu un citu saistīto dokumentu ievadi TAPIS.

- Darba saturs

  - Saskaņā ar  Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.4. nodaļas prasībām.

- Institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi, atzinumi vai saskaņojumi:

  - Valmieras novada pašvaldība;

  - Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde;

  - Dabas aizsardzības pārvalde;

  - Veselības inspekcija;

  - Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

  - VSIA „Latvijas Valsts ceļi”;

  - Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi;

  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

  - SIA „TET”;

  - AS „Sadales tīkls”;

  - AS “Latvijas Valsts meži”

  - Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība.

- Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi:

  - Paziņojumus par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un publicēt pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv, novada informatīvajā izdevumā Limbažu Novada ziņas”. Nosūtīt informāciju to nekustamo īpašumu  īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar lokālplānojuma teritoriju un atrodas 800 metru rādiusā.

  - Izstrādāto lokālplānojuma redakciju un sagatavoto ziņojumu iesniedz Limbažu  novada pašvaldības domē, kura pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

  - Pirms lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai, sadarbībā ar Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļu, izstrādāt sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu.

  - Lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. nodaļā.

  - Paziņojumus (arī par plānotajiem publiskās apspriešanas pasākumiem) publicēt informatīvajā izdevumā “Limbažu Novada ziņas”, pašvaldības interneta vietnē, sistēmā TAPIS, nosūtīt lokālplānojuma teritorijai pieguļošo īpašumu īpašniekiem, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

  - Publiskās apspriešanas laikā, kas ilgst vismaz 4 nedēļas pašvaldība nodrošina sabiedrībai brīvi pieejamā vietā pašvaldības telpās Rīgas ielā 16, Limbažos, un Alojas apvienības pārvaldē Jūras ielā 13, Aloja, Limbažu novadā, iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā.

  - Paziņojumu par lokālplānojuma projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publicēt informatīvajā izdevumā “Limbažu novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības interneta vietnē, sistēmā  TAPIS.

  - Ja nepieciešams, atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja lēmumam izstrādātā vides pārskata lokālplānojuma redakcijai publisko apspriešanu organizēt vienlaicīgi ar lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu, ievērojot 25.08.2009. MK noteikumos Nr.970 ” Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktās prasības.

- Lokālplānojuma iesniegšana un noformēšana:

  - Izstrādāto lokālplānojuma redakciju un ziņojumu par nosacījumu ievērošanu, iesniegt  Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā ne mazāk kā trīs kalendārās nedēļas pirms lēmuma pieņemšanas domē par redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lokālplānojuma redakcija iesniedzama digitālā (rediģējamā) veidā (*dgn ,*doc failu formātā)).

  - Lokālplānojuma materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami divi eksempāri papīra formā, digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.pdf  formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar  Fizisko personu datu apstrādes likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētie papīra formas eksemplāri nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

  - Lokalplānojuma gala redakciju un ziņojumu par atzinumu ņemšanu vērā iesniegt Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritorijas plānojuma nodaļā ne mazāk kā trīs kalendārās nedēļas pirms lēmuma pieņemšanas domē, pievienojot grafiskos un teksta materiālus digitālā (rediģējamā) veidā (*pdf, *shp ,*doc failu formātā).

  - Gala redakciju iesniegt Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritorijas plānojuma nodaļā drukāta formā, kas noformēts atbilstoši Arhīvu likumam.