PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Umurgas Kultūras nama ēkas daļas lietošanas veida maiņas bez pārbūves projekta izstrāde”

| - OBJEKTA NOSAUKUMS | “Umurgas Kultūras nama ēkas daļas lietošanas veida maiņa bez pārbūves” |
| --- | --- |
| Zemesgabals un būves kadastrs un īpašnieks | Zemesgabala kadastra apzīmējums 66800010443; būves kadastra Nr. 66800010443001- Pašvaldība |
| OBJEKTA ADRESE | Cēsu iela 6, Umurga, Umurgas pagasts Limbažu novads, LV - 4004 |
| Pasūtītājs | Limbažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114631 Rīgas iela16, Limbaži, Limbažu novads. |
| PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS, TĀLRUŅA NR. | Būvprojektu vadītājs Bruno Veide, Tālr. 29105540 bruno.veide@limbazunovads.lv |
| Projektēšanas TERMIŅI | 2 mēneši |
| Objekta apraksts |  |
| Pārprojektējamā ēka atrodas Umurgā, Umurgas pagastā uz pašvaldībai piederoša zemes īpašuma, kura kopējā platība ir 1,6125 ha ar adresi Cēsu iela 6 un kadastra apzīmējumu 66800010443. Saskaņā ar Limbažu novada teritorijas plānojumu zemes gabala atļautā izmantošana ir publiskās apbūves teritorija (P). Teritorija ir apbūvēta, tajā atrodas Umurgas Kultūras nams un fiziskai personai piederoša ēka ar adresi Cēsu iela 6a ar kadastra apzīmējumu 66800010297001. Kultūras nama telpās ir paredzēts ierīkot trenažieru zāli ar palīgtelpām. Šobrīd ēkas galvenais lietošanas veids - 1261 “Plašizklaides pasākumu ēka” |  |
| MĒRĶIS |  |
| Izstrādāt Umurgas Kultūras nama ēkas daļas lietošanas mērķa maiņu bez pārbūves projektu, kur no Kultūras nama ēkā tiek izdalītas telpu grupa trenažieru zālei ar palīgtelpām un kurai tiek piešķirts lietošanas veids – 1265 “Sporta telpu grupa”. Izstrādājot atbilstošu dokumentāciju novērst patvaļīgās būvniecības sekas. |  |
| Metodoloģija |  |
| - Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar: - zemesgabala īpašuma dokumentiem; - ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu. - Tehniskās apsekošanas Atzinums TAA -LIMBAZI-5. - Izpildītājs: - Darbus izpildīs atbilstoši līgumam, Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvam LBN 200-21, Latvijas būvnormatīviem (LBN), tehniskajiem noteikumiem, Latvijas valsts standartiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. - Izstrādājot projekta dokumentāciju ievēros Latvijas būvnormatīvu prasības attiecībā uz būvju galveno lietošanas veidu, ugunsdrošību. - Starpziņojumā piedāvās darba dokumentāciju ar principiāliem priekšlikumiem. - Saskaņos dokumentāciju ar visām ieinteresētajām institūcijām un Pasūtītāju. Vajadzības gadījumā Izpildītājs veiks papildus korekcijas. |  |
| - Pasūtītāja nosacījumi: - Izstrādājot Kultūras nama ēkas daļas lietošanas mērķa maiņas projektu jāievēro: - Umurgas Kultūras nama ēkai, kadastra Nr. 66800010443001 pagraba stāva telpas Nr.001-59; Nr.001-60; Nr.001-61; Nr.001-62; Nr.001-63; Nr.001-64 tiek paredzētas kā sporta telpas ar lietošanas mērķi – 1265 “Sporta telpu grupa”. - Kultūras nama pārējās telpas saglabājamas ar lietošanas mērķi - 1261 “Plašizklaides pasākumu ēkas- kantora telpas”. - Izstrādājot dokumentāciju novērst patvaļīgās būvniecības sekas, -1.stāvs: Telpā Nr.001-59 uzrādīt durvju ailes pārsedzes izbūve un jaunu koku kāpņu izbūve. Telpā Nr. 001-62 kāpņu demontāža. Starp telpām Nr. 60; 62 nesošā sienas; 63 un 64 nojauktas sienas. Telpā Nr. 60 izbūvēta starpsiena un ierīkots sanitārais mezgls ar tualeti. 1.stāvs: Kāpņu telpā Nr.001-25 nesošā sienā ir ierīkota durvju aile uz Nr. 27 uzrādīt durvju aili un Nr.001-29 uzrādīt dēļu grīdas un pārseguma konstrukciju. 2.stāvs: Telpā Nr.001-32 un 36 uzrādīt starpsienu. - Dokumentācija: - Jāpievieno visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju nosacījumu izpildei. - Saskaņošana ar Pasūtītāju: - Izpildītājs noteiktā termiņā iesniedz Pasūtītājam vizuālos un tehniskos risinājumus un aprakstus saskaņošanai. Pasūtītājs tos izskata 5 (piecu) darba dienu laikā; - Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanā klātienē pie Pasūtītāja vai klātienē objektā, vai attālināti risinājumu savlaicīgai saskaņošanai; - Pasūtītājs dokumentācijas izskatīšanu veic 2 (divu) nedēļu laikā pēc visu risinājumu materiālu saņemšanas. |  |