Limbažu novada PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr. 90009114631; Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads LV-4001;

E-pasts pasts@limbazunovads.lv; tālrunis 64023003

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

Nr.8

2026. gada 21. aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 16.30

Sēdi atklāj plkst. 16.30

Domes sēde ir atklāta.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību.

2. Par finansējuma piešķiršanu projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā" Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 īstenošanai.

Ierosinātā jautājuma steidzamības pamatojums –  lēmumā minētā projekta īstenošanas termiņš ir 01.07.2026. Kavētas projektēšanas dēļ pastāv liels risks projekta īstenošanai noteiktajā termiņā. Lai nekavētu iepirkuma līgumu slēgšanu par projektā paredzētajiem būvdarbiem, nepieciešams pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta sadārdzinājuma segšanai.

3. Par projekta “Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm” sagatavošanu un iesniegšanu.

Ierosinātā jautājuma steidzamības pamatojums –  ārkārtas domes sēdes sasaukšana ir nepieciešama, jo biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” izsludinātās Reģionālās attīstības atbalsta programmas “Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm” projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2026. gada 23. aprīlim. Lai nodrošinātu savlaicīgu projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, nepieciešams pieņemt Limbažu novada domes lēmumu par dalību programmā un projekta īstenošanas atbalstīšanu, tostarp par basketbola laukuma pamatnes izbūvi un finansējuma nodrošināšanu.

Sēde notiek videokonferences režīmā tiešsaistē Webex platformā.

Sēdi translē tiešraidē Limbažu novada pašvaldības YouTube kontā:

https://youtube.com/live/XAUYTdaJ438?feature=share

Sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts.

Sēdi vada: Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Sigita Upmale.

Sēdi protokolē: Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodaļas lietvede Dace Tauriņa.

Sēdē piedalās deputāti: Edžus Arums, Andris Garklāvs (sākot no 2. darba kārtības jautājuma), Aigars Legzdiņš, Dāvis Melnalksnis, Jānis Remess, Ziedonis Rubezis (sākot no 2. darba kārtības jautājuma), Baiba Siktāre, Dagnis Straubergs, Sigita Upmale, Ģirts Vilciņš, Roberts Viziņš, Andis Zaļaiskalns, Diāna Zaļupe, Edmunds Zeidmanis.

Sēdē nepiedalās deputāts: Rūdolfs Pelēkais (informējis, ka nepiedalīsies).

Sēdē piedalās: Agris Blumers, Aiga Briede, Andris Zunde, Anna Siliņa-Garklāva, Artis Ārgalis, Baiba Martinsone, Dāvis Strazds, Elīna Indāre, Evija Kairiša, Gunita Gulbe, Gunta Melece, Ieva Mahte, Ilga Tiesnese, Inese Banča, Izita Kļaviņa, Jana Beķere, Juris Graudiņš, Jānis Kantoris, Kamala Antra, Klinta Brojeva, Kristiāna Kauliņa, Kristiāna Pamše, Lauma Umule-Tauriņa, Lāsma Liepiņa, Raimonds Straume, Sandra Smiltniece, Sarma Kacara, Ģirts Ieleja.

# 1.

Par darba kārtību

Ziņo Sigita Upmale

Iepazinusies ar Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājas S. Upmales priekšlikumu apstiprināt sēdes darba kārtību, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Edžus Arums, Aigars Legzdiņš, Dāvis Melnalksnis, Jānis Remess, Baiba Siktāre, Dagnis Straubergs, Sigita Upmale, Ģirts Vilciņš, Roberts Viziņš, Andis Zaļaiskalns, Diāna Zaļupe, Edmunds Zeidmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada pašvaldības dome NOLEMJ:

apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:

- Par darba kārtību.

- Par finansējuma piešķiršanu projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā" Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 īstenošanai.

- Par projekta “Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm” sagatavošanu un iesniegšanu.

Darbu sēdē uzsāk deputāti Andris Garklāvs un Ziedonis Rubezis.

Lēmums Nr. 258

# 2.

Par finansējuma piešķiršanu projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā" Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 īstenošanai

Ziņo Anna Siliņa-Garklāva

Limbažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno projektu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā” Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 (turpmāk – Projekts). Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 132 737,34 EUR, tajā skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 109 794 EUR un Valsts budžeta finansējums 22 943,34 EUR.

Ar Limbažu novada domes 29.01.2026. lēmumu Nr. 23 “Par finansējuma piešķiršanu projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā" Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 īstenošanai” (protokols Nr.1, 24.) projektam piešķirts Limbažu novada pašvaldības finansējums 15 389,63 EUR, kā rezultātā kopējās projekta izmaksas noteiktas 148 126,97 EUR.

Projektā iekļautajos sešos mājokļos galvenie plānotie uzlabojumi ir uzbrauktuvju izveide, sanitāro mezglu pārplānošana, mājokļa grīdas līmeņu izlīdzināšana un durvju paplašināšana, lai personas ar kustību traucējumiem bez citu atbalsta varētu iekļūt un izkļūt no mājokļa, kā arī patstāvīgi veikt pašaprūpes aktivitātes.

Projektējot mājokļu pielāgojumus, sertificēti speciālisti tos plānojuši atbilstoši Projektā pieejamam finansējumam. Tomēr iepirkumu rezultātā kopējās būvniecības izmaksas ir augstākas par projektēšanas laikā prognozētajām.

Projekta kopējās izmaksas veido:

- 11.03.2024. līgums Nr. 4.5/3 ar SIA “Limbažu slimnīca” par ergoterapeita pakalpojumiem mājokļu izvērtēšanā, 324 EUR;

- 17.06.2025. līgums Nr. 4.10.1/25/23 ar SIA “OKD-PROJEKTI” par mājokļa pielāgojumu projektēšanu Limbažos, Jaunā ielā 19A un 21, 6098,40 EUR;

- 17.06.2025. līgums Nr. 4.10.1/25/24 ar SIA “OKD-PROJEKTI” par mājokļa pielāgojumu projektēšanu un autoruzraudzību Staicelē, Lielā ielā 25, 4410,45 EUR;

- 17.06.2025. līgums Nr. 4.10.1/25/25 ar SIA “OKD-PROJEKTI” par mājokļa pielāgojumu projektēšanu Viļķenes pagastā, 3630 EUR;

- 17.06.2025. līgums Nr. 4.10.1/25/28 ar SIA “OKD-PROJEKTI” par 2 mājokļu pielāgojumu projektēšanu Tūjā, Liedaga ielā 8, 6316,20 EUR;

- 03.12.2025. līgums Nr. 4.10.8/25/34 ar SIA “Warss+” par mājokļa pielāgošanas darbu Viļķenes pagastā būvuzraudzību, 1173,70 EUR;

- 06.12.2025. līgums Nr. 4.10.1/25/77 un 02.02.2026. vienošanās Nr. 4.10.1/26/3 ar SIA “PRIME WORK” par mājokļa pielāgošanas būvdarbiem Limbažos, Jaunā ielā 19A, 15 203,61 EUR;

- 11.12.2025. līgums Nr. 4.10.1/25/80 ar SIA “REA Būve” par mājokļa pielāgošanas būvdarbiem Viļķenes pagastā, 32 708,82 EUR;

- 03.03.2026. līgums Nr. 4.10.3/26/19 ar SIA “Golan Group” par vannas pacēlāja piegādi mājoklim Limbažos, Jaunā ielā 19, 417,45 EUR;

- 19.03.2026. līgums Nr. 4.10.8/26/6 ar SIA “Allsale” par mājokļa Limbažos, Jaunā ielā 21, būvuzraudzību, 701,80 EUR;

- 30.03.2026. līgums Nr. 4.10.8/26/10 ar SIA “Marčuks” par mājokļa Lielā ielā 25 būvuzraudzību,  2284,48 EUR;

- Iepirkums “Dzīvokļa Jaunā ielā 21-1, Limbažos, vienkāršota pārbūve”, id. Nr. LNP 2026/1, SIA “ALMI”, kopā 17 349,89 EUR;

- Iepirkums “Dzīvokļa Lielā ielā 25-2, Staicelē, vides pieejamības uzlabošanas būvdarbi”, id. Nr. LNP 2026/19, SIA “SAND GROUP”, kopā 22 871,57 EUR;

- Iepirkums “Būvuzraudzība dzīvokļu pārbūves laikā Liedaga ielā 8, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā”, id. Nr. LNP 2026/45, 1185,80 EUR;

- Iepirkums “Dzīvokļu pārbūve Liedaga ielā 8, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā”, id. Nr. LNP 2026/44, SIA “VIDZEMES NAMI”, kopā 86 938,55 EUR.

Ņemot vērā augstāk minēto, Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 201 614,72 EUR. Tā īstenošanai pilnā apmērā nepieciešams papildu finansējums 53 487,75 EUR.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu un ceturto daļu, 5. pantu, 10. panta pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (Edžus Arums, Andris Garklāvs, Aigars Legzdiņš, Dāvis Melnalksnis, Jānis Remess, Ziedonis Rubezis, Baiba Siktāre, Dagnis Straubergs, Sigita Upmale, Ģirts Vilciņš, Roberts Viziņš, Andis Zaļaiskalns, Diāna Zaļupe, Edmunds Zeidmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Piešķirt Attīstības un projektu nodaļai papildu finansējumu 53 487,75 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro, 75 centi) apmērā projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā” Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 (budžeta pozīcija 61; 06.600; 111; 23250) īstenošanai no Limbažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

- Lēmumā minētās izmaiņas iekļaut kārtējās Limbažu novada pašvaldības domes sēdes lēmuma projektā “Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos “Par Limbažu novada pašvaldības 2026.gada budžetu””.

- Atbildīgos par finansējuma iekļaušanu budžetā noteikt Finanšu un ekonomikas nodaļas ekonomistus.

- Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Attīstības un projektu nodaļas vadītāja vietnieci projektu vadības jautājumos.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 259

# 3.

Par projekta “Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm” sagatavošanu un iesniegšanu

Ziņo Dāvis Strazds, debatēs piedalās Sigita Upmale, Baiba Martinsone, Dagnis Straubergs,

Andris Garklāvs, Artis Ārgalis, Andris Zunde, Diāna Zaļupe

Sēdes vadītāja S. Upmale lūdz informēt, kādas ir LBS noteiktās tehniskās prasības laukuma izbūvei? D. Strazds informē, ka prasības LBS nav atsūtījuši, bet runājot ar LBS kontaktpersonu, viņi gribēs redzēt būvprojektu, pirms tiks kaut kas būvēts. S. Upmale aicina, veidojot tehnisko specifikāciju, šajā procesā konsultēties gan ar LBS, gan vadīties pēc citu pilsētu pieredzes. Deputāts D. Straubergs aicina izskatīt iespēju basketbola laukumu būvēt Zvejnieku parkā. D. Strazds informē, ka tika izvērtētas vairākas potenciālās vietas visa novada perspektīvā. Deputāts A. Garklāvs lūdz precizēt finansējuma avotu. Izpilddirektors A. Ārgalis informē, ka maija vai jūnija sēdē tiks virzīts lēmuma projekts ar precīzām izmaksām. A. Ārgalis informē, ka šobrīd apvienību pārvaldēs ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas ir 225 000 EUR, un tas būs finansējums no nesadalītā atlikuma no pārdotiem īpašumiem. Deputāte D. Zaļupe papildus paskaidro par izvēlēto vietu, kāpēc Salacgrīvā šajā vietā. Šī ir apdzīvotākā vieta, kur ir daudzdzīvokļu mājas un privātmājas, tuvu dzīvesvietām, kā arī Salacgrīvā ir Sporta skolas basketbola grupas, un senas tradīcijas tieši basketbolā.

Biedrība “Latvijas Basketbola Savienība” (turpmāk – LBS) ir izsludinājusi Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu programmu “Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm”, kuras mērķis ir uzlabot iedzīvotāju iespējas nodarboties ar basketbolu dažādos Latvijas reģionos, kā arī veicināt basketbola popularitāti.

Programmas ietvaros LBS nodrošina FIBA standartiem atbilstošu brīvpieejas basketbola laukuma segumu un aprīkojumu, tādējādi stimulējot pašvaldības veikt ieguldījumus sporta infrastruktūras attīstībā.

Viena projekta īstenošanai pašvaldība var saņemt LBS līdzfinansējumu – divus FIBA 3x3 standarta laukumus ar oficiālo 3x3 basketbola segumu un diviem “FIBA 3x3 Level 2” groziem. Laukumi ir savienojami, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā organizēt arī 5 pret 5 spēles. Kopējā laukuma platība ir 30 x 18 metri.

Projekta ietvaros pašvaldība nodrošina basketbola laukuma izbūvi atbilstoši LBS noteiktajām tehniskajām prasībām. Pašvaldība finansē projektēšanas darbus, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, pamatnes izbūvi un nepieciešamās infrastruktūras izveidi, kā arī nodrošina projekta saskaņošanu un visu nepieciešamo atzinumu saņemšanu. Pēc pamatnes izbūves LBS veic seguma ieklāšanu un basketbola grozu uzstādīšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt ieceri par projekta sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī basketbola laukuma pamatnes un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi Salacgrīvā, Rīgas ielā 13.

Provizoriskās izmaksas basketbola laukuma pamatnes izbūvei ir 77 000,00 EUR.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punktu, 10. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (Edžus Arums, Andris Garklāvs, Aigars Legzdiņš, Dāvis Melnalksnis, Jānis Remess, Ziedonis Rubezis, Baiba Siktāre, Dagnis Straubergs, Sigita Upmale, Ģirts Vilciņš, Roberts Viziņš, Andis Zaļaiskalns, Diāna Zaļupe, Edmunds Zeidmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Konceptuāli atbalstīt SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” dalību biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” izsludinātajā Reģionālās attīstības atbalsta programmā “Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm”, plānojot basketbola laukuma pamatnes un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi Rīgas ielā 13, Salacgrīvā, Limbažu novadā.

- Uzdot Limbažu novada pašvaldības sporta speciālistam Dāvim Strazdam sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu biedrībai “Latvijas Basketbola Savienība”.

- Uzdot Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājam Andrim Zundem veikt projekta vadītāja pienākumus.

- Uzdot Limbažu novada pašvaldības sporta speciālistam Dāvim Strazdam projekta “Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm”, atbalsta gadījumā, pēc to apliecinošu dokumentu saņemšanas Limbažu novada pašvaldībā, sagatavot lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu, konkretizējot no kādiem Limbažu novada pašvaldības līdzekļiem tas piešķirams

- Par lēmuma izpildi 2.punkta izpildi atbildīgo noteikt SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” valdes locekli Baibu Martinsoni.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Ārgalim.

Sēdi slēdz plkst. 17.10

Limbažu novada pašvaldības

Domes priekšsēdētāja								S. Upmale

Sēdes protokoliste	D. Tauriņa

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU