Pielikums

Limbažu novada domes

25.02.2016. sēdes lēmumam

(protokols Nr.5, 35.§)

Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam

Rīcības plāns 2016.-2017.gadam

| Vidēja termiņa prioritāte Nr. | Projekta nosaukums | Teritorija | Plānotās izmaksas, EUR | Plānotās darbības, rezultāti | Plānotais īstenošanas laiks | Finansēšanas avots: P, F, C * | Atbildīgais | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Dalība projektā "Greenways Outdoor" | Katvaru pagasts | 1300 | Līdzdalība Vidzemes tūrisma asociācijas realizētā projektā, dalība izstādēs, reklāmas materiālu sagatavošana, žurnālistu un operatoru vizītes | 2016.-2017. | P, F | TIC |  |
| 1, 4 | Pagasta bibliotēku darbības nodrošināšanas uzlabošana | Katvaru pagasts | 1174 | Veikta Katvaru un Pociema bibliotēku aprīkojuma (biroja tehnika) iegāde | 2016. | P | Katvaru pagasta pārvalde |  |
| 1 | Pociema kultūras nama aprīkojuma uzlabošana | Katvaru pagasts | 4077 | Veikta aprīkojuma (datorkomplekts, multifunkcionāla iekārta, bungu šķīvis) un tērpu iegāde kolektīviem | 2016. | P | Pociema kultūras nams |  |
| 1 | Daudzfunkcionālu, kvalitatīvu un aktīvai līdzdalībai pieejamu kultūras procesu nodrošināšana novada iedzīvotājiem un viesiem | Limbažu novads | Saskaņā ar ikgadējo budžetu | Noorganizēti izglītojoši un izklaidējoši kultūras pasākumi iedzīvotājiem saskaņā ar ikgadējo kultūras pasākumu plānu | 2016.-2017. | P, F | Kultūras nodaļa |  |
| 5, 7 | Zilā karoga statusa iegūšana un saglabāšana Lielezera pludmalei Limbažos | Limbažu pilsēta | 1000 ik gadu | Nodrošināta pludmales uzturēšana un statusa saglabāšana | 2016.-2017. | P | PA ALDA | Zilais karogs iegūts 2015.g. |
| 1 | Mūsdienīgas mācību vides izveide Limbažu novada ģimnāzijā | Limbažu pilsēta | 2400 | Veikta datora un projektoru iegāde | 2016. | P | Limbažu novada ģimnāzija |  |
| 1 | Limbažu BJC darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbažu pilsēta | 8025 | Veikta ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana vecā korpusa pagrabstāvā, apskaņošanas tehnikas un kolektīvu tērpu iegāde | 2016. | P | Limbažu BJC |  |
| 3 | Sporta skolas vasaras treniņu nometņu organizēšana | Limbažu pilsēta | 9960 ik gadu | Veikta nometņu organizēšana reizi gadā | 2016.-2017. | P, F | Sporta skola |  |
| 3 | Sporta skolas treniņu nometņu organizēšana izlašu dalībniekiem | Limbažu pilsēta | 12000 ik gadu | Veikta vieglatlētikas, smaiļošanas un kanoe airēšanas 60 izlašu dalībnieku nometnes organizēšana reizi gadā | 2016.-2017. | P, F | Sporta skola |  |
| 5 | Dalība projektā HANSA- Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances | Limbažu pilsēta | 200651,6 | Pētījuma izstrāde, Informatīvi semināri vietējiem iedzīvotājiem, Hanzas tērpu, audiogida iegāde, apmācības gidiem, dizaina izstrāde Hanzas tirgus mājiņām, nometnes bērniem un jauniešiem, tūrisma produkta “Kulinārā Hanza” izstrāde, Hanzas dizains tūrisma informācijas centrā, drukāto materiālu sagatavošana, mājas lapas dizains un tehnisko risinājumu nodrošinājums, t.sk. tulkojumi, suvenīru, banera, video, izgatavošana, viduslaiku monētas izgatavošana, informācijas stendi ar kartēm, lielformāta banera, mūzikas instrumentu iegāde, mobilās tirdzniecības kabīnes, viduslaiku ugunskura vietas izveide, līdzdalība kopīgā Hanzas projektu partneru mārketingā, apmācībās un pasākumos. | 2016.-2017. | P, F | TIC | Projekts turpinās līdz 2018.gadam |
| 1 | Limbažu 3.vidusskolas mācību vides uzlabošana | Limbažu pilsēta | 9370 | Veikta ruložalūziju iegāde konferenču zālei, mūzikas klases skaņu aparatūras papildināšana, aktu zāles gaismas un skaņu aparatūras un portatīvo datoru iegāde | 2016. | P | Limbažu 3.vsk. |  |
| 3 | Sporta skolas pamatlīdzekļu un inventāra nodrošināšana sporta nodarbībām, sacensībām | Limbažu pilsēta | 28553 | Veikta pamatlīdzekļu, smailīšu un kanoe airu, sporta GPS, sporta laivu un trenažieru iegāde | 2016.-2017. | P | Sporta skola | • Pamatlīdzekļi EUR 3000 (ik gadu), • inventārs 2016.g. EUR 2553, • mērķdotācija 2016.g. EUR 20000. |
| 2, 4 | Pašvaldības IT sistēmu uzlabošana | Limbažu pilsēta | 5700 | Veikta E-pakalpojumu portāla izveide un ieviešana, datu centra modernizācija | 2016. | P | Informācijas tehnoloģiju nodaļa |  |
| 3 | PA "Alda" sniegto pakalpojumu paplašināšana | Limbažu pilsēta | 2400 | Veikta 6 gab. pilsētas velosipēdu iegāde | 2016. | P | PA ALDA |  |
| 4 | Reģionālā biznesa inkubatora izveide Limbažos | Limbažu pilsēta | 10000 | Veikta telpu nodrošināšana biznesa inkubatoram, jaunu uzņēmumu radīšana, investīciju piesaiste | 2016.-2017. | P, F | Attīstības nodaļa | Projektu plānots īstenot 3.1.1.6.pasākums „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros |
| 3 | NVO un iedzīvotāju grupu projektu konkursa organizēšana | Limbažu novads | 10000 ik gadu | Veikta projektu konkursu organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija | 2016.-2017. | P | Attīstības nodaļa |  |
| 1, 6 | Limbažu vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācijas projektu konkursa organizēšana | Limbažu novads | 20000 ik gadu | Veikta projektu konkursu organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija | 2016.-2017. | P | Attīstības nodaļa |  |
| 4 | Projektu konkursa "Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai" organizēšana | Limbažu novads | 15000 ik gadu | Veikta projektu konkursu organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija | 2016.-2017. | P | Attīstības nodaļa |  |
| 7 | Konkursa "Sakoptākā sēta" organizēšana | Limbažu novads | 2500 ik gadu | Veikta konkursu organizēšana | 2016.-2017. | P | Attīstības nodaļa |  |
| 5 | Konkursa "Ziemassvētku rotājumi pilsētas un pagasta centros" organizēšana | Limbažu novads | 1500 ik gadu | Veikta konkursu organizēšana | 2016.-2017. | P | Administratīvā nodaļa |  |
| 7 | Atbalsta programmas "Daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai" īstenošana | Limbažu novads | 15000 ik gadu | Veikta atbalsta programmas organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija | 2016.-2017. | P | Attīstības nodaļa |  |
| 6 | Atbalsta programmas "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai" - tehniskās dokumentācijas izstrādei, īstenošana | Limbažu novads | 5000 ik gadu | Veikta atbalsta programmas organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija | 2016.-2017. | P | Attīstības nodaļa |  |
| 6 | Atbalsta programmas ēku jumtu renovācijai īstenošana | Limbažu novads | 20000 ik gadu | Veikta atbalsta programmas organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija | 2016.-2017. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 4 | Informācijas izplatīšana par finansējuma piesaistes iespējām | Limbažu novads | 0 | Regulāra informācijas par finansējuma piesaistes iespējām uzņēmējiem, NVO u.c. sabiedrības grupām ievietošana pašvaldības mājaslapā, semināru organizēšana | 2016.-2017. | P | Attīstības nodaļa |  |
| 4 | Pašvaldības dalība NVA projektos | Limbažu novads | 7000 ik gadu | Pašvaldība iesaistījusies NVA piedāvātajos projektos | 2016.-2017. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa | 2015.g. Nodrošināta dalība skolēnu vasaras nodarbinātības programmā |
| 5 | Tūrisma informācijas centra ikgadēja dalība starptautiskajās izstādēs | Limbažu novads | 1700 ik gadu | Noorganizēta pašvaldības dalība starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijā un ārvalstīs - Balttour, Tourest u.c. | 2016.-2017. | P, F | TIC |  |
| 3 | Fiziski un garīgi attīstītu personību veidošana, iespēju nodarboties radoši ar sporta aktivitātēm nodrošināšana | Limbažu novads | Saskaņā ar ikgadējo budžetu | Veikta sporta pasākumu organizēšana saskaņā ar ikgadējo Limbažu novada sporta darba plānu | 2016.-2017. | P | OC Limbaži |  |
| 5 | Limbažu novada naktsmītņu apsekošana un izvērtēšana kvalitātes veicināšanai | Limbažu novads | 500 | Veikts naktsmītņu pakalpojumu sniedzēju izvērtējums | 2016. | P | TIC | Finansējums no TIC budžeta |
| 5 | Latvijas tūrisma kvalitātes sertifikāta "Q Latvia" uzturēšana | Limbažu novads | 50 | Nodrošināta "Q Latvia" kvalitātes sertifikāta uzturēšana Limbažu TIC | 2016. | P | TIC | Finansējums no TIC budžeta |
| 5 | Sadarbība ar Vidzemes piekrastes pašvaldībām- Saviļņojošā Vidzeme iniciatīva | Limbažu novads | 2400 | Nodrošināta mobilās aplikācijas uzturēšana, pārgājienu karte, dalība tūrisma izstādēs Igaunijā un Lietuvā | 2016. | P | TIC |  |
| 5 | Limbažu novada tūrisma objektu un pasākumu fotofiksācija | Limbažu novads | 850 | Uzņemtas fotogrāfijas | 2016. | P | TIC |  |
| 5 | Limbažu novada tūrisma kartes sagatavošana un izdošana | Limbažu novads | 1500 | Izdotas Limbažu novada kartes latviešu un krievu valodā | 2016. | P | TIC |  |
| 5 | Reklāmas sižetu izveide par Limbažu novada tūrisma piedāvājumu Latvijas un Igaunijas auditorijai | Limbažu novads | 850 | Izveidoti 2 reklāmas video- latviešu un igauņu valodās | 2016. | P | TIC |  |
| 7 | Pašvaldības mežu zemju inventarizācijas lietu sakārtošana | Limbažu novads | 12000 | Veikta mežu zemju uzmērīšana, inventarizācija, novērtējums | 2016. | P | NĪ un TP nodaļa |  |
| 1 | Projekts "Proti un dari!" | Limbažu novads | 62568 | Īstenotas dažādas aktivitātes jauniešu prasmju attīstībai, to iesaistei izglītības procesā | 2016.-2017. | F | Attīstības nodaļa | Projekts tiek īstenots 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros |
| 2 | Dalība Rīgas plānošanas reģiona projektā deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai | Limbažu novads |  | • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde; • Rīgas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde; • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā; • VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā; • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar garīga rakstura traucējumiem; • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; • Rīgas reģiona speciālistu apmācības; • Informatīvi un izglītojoši pasākumi; • Informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi. | 2016.-2017. | F | Sociālais dienests | Projekts tiek īstenots 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros |
| 1 | Ozolaines PII aprīkojuma uzlabošana | Limbažu pagasts | 1290 | Iegādāti mūzikas instrumenti, fotokamera, mēbeles un paklājs grupām, lapu pūtējs. | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Limbažu pagasta sabiedriskā centra "Lādes Vītoli" darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbažu pagasts | 1840 | Veikta šķūņa grīdas uzlabošana un pasākumu nodrošinājuma (radiomikrofoni, tautastērpi) iegāde | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Pāles pamatskolas aprīkojuma uzlabošana | Pāles pagasts | 3570 | Veikta interaktīvās tāfeles, portatīvā datora un digitālo klavieru iegāde | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde |  |
| 1 | Skultes kultūras un integrācijas centra darbības nodrošināšanas uzlabošana | Skultes pagasts | 3400 | Veikta datorkomplekta, skaņu tehnikas (mikserpults, tumbas) un kolektīvu tērpu iegāde | 2016. | P | Skultes pagasta pārvalde |  |
| 1 | Umurgas kultūras nama aprīkojuma uzlabošana | Umurgas pagasts | 2323 | Iegādāts aprīkojums (dators, licences, mūzikas centrs projektors) un tērpi kolektīvam | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 7 | Vidrižu pagasta saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošana | Vidrižu pagasts | 636 | Veikta lapu pūtēja iegāde | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Viļķenes kultūras nama darbības nodrošināšanas uzlabošana | Viļķenes pagasts | 4294 | Veikta tērpu un dekorāciju kolektīviem, aprīkojuma (klavieres, biroja tehnika, atskaņotājs, putekļu sūcējs) iegāde | 2016. | P | Viļķenes pagasta pārvalde |  |
| 1, 4 | Pagasta bibliotēku darbības nodrošināšanas uzlabošana | Viļķenes pagasts | 1106 | Veikta Viļķenes un Vitrupes bibliotēku aprīkojuma (datortehnika) iegāde | 2016. | P | Viļķenes pagasta pārvalde |  |
| 5 | Skultes pagasta atpazīstamības nodrošināšana | Skultes pagasts | 1000 | Veikta pagasta logo un mājaslapas izveide | 2016. | P | Skultes pagasta pārvalde |  |
| 1 | Baumaņu Kārļa Viļķenes inventāra un aprīkojuma uzlabošana | Viļķenes pagasts | 2747 | Veikta sistēmbloku un licenču iegāde, virtuves aprīkojuma uzlabošana (putotājs) | 2016. | P | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola |  |
| 1, 5 | Sadarbības veicināšana ar pašvaldības sadraudzības pašvaldībām, tādejādi veicinot pašvaldības atpazīstamību | Limbažu novads | 12000 | Veikta starptautisko nometņu organizēšana bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā | 2016. | P | Administratīvā nodaļa |  |
| 1 | Mūzikas skolas vasaras nometnes organizēšana | Limbažu novads | 1500 | Veikta Limbažu mūzikas skolas un Krimuldas mākslas un mūzikas skolas bērnu 2016.g. vasaras nometnes organizēšana | 2016. | P | Limbažu mūzikas skola |  |
| 5 | Pašvaldības dalības ikgadējās Hanzas dienās nodrošināšana | Limbažu novads | 5000 | Pašvaldības dalības ikgadējās Hanzas dienās Norvēģijā, Bergenā nodrošināšana | 2016. | P | TIC |  |
| 2 | Sociālā dienesta darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbažu novads | 982 | Veikta dažāda inventāra iegāde | 2016. | P | Sociālais dienests |  |
| 4, 5 | Limbažu TV studijas iekārtošana | Limbažu pilsēta | 3000 | Veikta biroja tehnikas iegāde TV studijas iekārtošanai | 2016. | P | Limbažu TV |  |
| 1, 4 | Pāles bibliotēkas darbības nodrošināšanas uzlabošana | Pāles pagasts | 553 | Veikta datoraprīkojuma iegāde Pāles bibliotēkai | 2016. | P | Pāles bibliotēka |  |
| 1, 4 | Pagasta bibliotēku darbības nodrošināšanas uzlabošana | Skultes pagasts | 1611 | Veikta Skultes un Straumes bibliotēku aprīkojuma (datortehnika, krēsli, grāmatu plaukts/kaste) un Jotul krāsns iegāde | 2016. | P | Viļķenes pagasta pārvalde |  |
| 1, 4 | Umurgas bibliotēkas darbības nodrošināšanas uzlabošana | Umurgas pagasts | 2950 | Veikta grāmatu plauktu, kondicioniera un žalūziju iegāde | 2016. | P | Umurgas bibliotēka |  |
| 1, 4 | Vidrižu bibliotēkas darbības nodrošināšanas uzlabošana | Vidrižu pagasts | 553 | Veikta datortehnikas iegāde | 2016. | P | Umurgas bibliotēka |  |
| 1 | Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbažu pilsēta | 828 | Veikta apavu kastes/sola, bērnu krēsliņu, interaktīvas spēles un sēžammaisu iegāde | 2016. | P | Bērnu literatūras centrs |  |
| 1 | Limbažu Galvenās bibliotēkas darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbažu pilsēta | 384 | Veikta sēžammaisu un terases aprīkojuma iegāde | 2016. | P | Limbažu Galvenā bibliotēka |  |
| 1, 5 | Erasmus+ projekta "My School - My Future - My Europe! Chances and Challenges for young people in different European Educational Systems" īstenošana Limbažu novada ģimnāzijā | Limbažu pilsēta | 24360 | Skolēnu un pedagogu mobilitātes, iepazīšanās ar citu valstu izglītības sistēmām | 2016. | F | Limbažu novada ģimnāzija | Projekts īstenošanas laiks 01.09.2014. - 31.08.2016. Līdz 2016.g apgūtais finansējums - EUR 5428,27. |
| * | P - pašvaldības finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F - fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C - cits finansējums, piemēram privātais |  |  |  |  |  |  |  |

Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam rīcības un investīciju plāna 2016.-2017.gadam

Plānotās investīcijas stratēģiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros

| Kopējās šobrīd S.A.M. ietvaros plānoto projektu ideju izmaksas: |  |  |  | 700 740,24 | 200 274,44 | 500 465,80 |  |  | ERAF kvotas atlikums | 0,00 |  | 500465,7959 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments, (EUR vai %) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (ERAF) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| Integrētās teritoriju investīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.SAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Jūras ielas R daļas teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā starp pilsētas apvedceļu – Kr.Barona ielu, un Jūras ielu atrodas potenciāli attīstāma darījumu teritorija. Tajā savu darbību veic vilnas izstrādājumu ražotne, konditoreja un vairāki autoservisi. Piekļuvi minētajiem komersantiem apgrūtina sliktā Pļavu un Ezeru ielas kvalitāte. Abas ielas teritorijā nogriežas no Jūras ielas un tām ir tiešs savienojums ar pilsētas apvedceļu. Ezeru ielas rekonstruējamā posmā nepieciešams veikt centralizētā ūdensvada izbūvi, lai nodrošinātu teritorijā esošajiem komersantiem kvalitatīvu ūdens piegādi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības komercdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jūras ielas R daļas teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 4 | N/a | 476 540,24 | 154 574,44 | 321 965,80 | 0,00 | 0,00 | Radītas 8 jaunas darba vietas un uzņēmuma piesaistītas komersantu investīcijas 321 965,8 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Tiek veiktas pārrunas ar komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par attīstāmās infrastruktūras nepieciešamību, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  | Veikta ielu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 1.2. | Pļavu ielas rekonstrukcija |  |  | 290 000,00 | 114 484,40 | 175 515,60 |  |  | Veikta 227,3 m ielas rekonstrukcija. | 2017. | 2017. |  |
| 1.3. | Ezeru ielas rekonstrukcija |  |  | 172 294,35 | 25 844,15 | 146 450,20 |  |  | Veikta 164 m ielas un 134 m ūdensvada rekonstrukcija/izbūve | 2017. | 2017. |  |
| 1.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 9 245,89 | 9 245,89 | 0,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2017. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Uzņēmējdarbības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu novada Skultes pagasta Mandegu ciemā uzņēmējdarbību attīsta vairāki jauni uzņēmumi. Vairāki no tiem koncentrējušies pie Vizbuļu ielas. Šeit atrodas parketa ražotne, jumta konstrukciju izbūves un montāžas, kā arī metāla pārstrādes uzņēmums. Uzņēmumu darbības attīstību ierobežo pievadiela. Vizbuļu iela ir pārāk šaura, lai tajā vienlaicīgi samainītos 2 kravas auto, kā arī tai šobrīd ir sliktas kvalitātes asfalta segums un vāja nestspēja. Uzņēmumu attīstībai un vides kvalitātes nodrošināšanai teritorijā nepieciešams izbūvēt kanalizācijas vadu. Ūdensvads jau ir izbūvēts. Šobrīd uzņēmumi izmanto individuālās kanalizācijas sistēmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības komercdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uzņēmējdarbības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā | 4 | N/a | 224 200,00 | 45 700,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | Radītas 5 jaunas darba vietas un uzņēmuma piesaistītas komersantu investīcijas178 500 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA “Dakstiņa Jumti” (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par attīstāmās infrastruktūras nepieciešamību, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |  | Veikta Vizbuļu ielas rekonstrukcijas, kanalizācijas vada izbūves būvprojektu izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 1.2. | Vizbuļu ielas rekonstrukcija un kanalizācijas vada izbūve |  |  | 210 000,00 | 31 500,00 | 178 500,00 |  |  | Veikta 500 m ielas rekonstrukcija, rekonstruējot tās pamatni, paplašinot to, izbūvējot gājēju ietvi un apgaismojumu, un 500 m kanalizācijas vada izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 1.5. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam rīcības un investīciju plāna 2016.-2017.gadam

Plānotās investīcijas stratēģiskā atbalsta mērķa 5.6.2.ietvaros

| Kopējās šobrīd S.A.M. ietvaros plānoto projektu ideju izmaksas: |  |  |  | 5 812 669,88 | 1 442 346,21 | 4 370 323,66 |  |  | ERAF kvotas atlikums | 0,00 |  | 4370323,665 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments, (EUR vai %) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (ERAF) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| Integrētās teritoriju investīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.SAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Meliorācijas un Meža ielas iekļautās teritorijas revitalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām ir daļa Meliorācijas un Meža ielas iekļautās teritorijas, kas Padomju gados izmantota kā kaļķa novietne. Teritorija ir pašvaldības īpašums; pietiekami plaša un viegli pieejama, lai tajā attīstītu infrastruktūru ražošanas vajadzībām. Bijušās kaļķa novietnes tuvumā koncentrējušies vairāki kokapstrādes uzņēmumi. Vietējais uzņēmums ir izrādījis interesi un gatavību šajā teritorijā attīstīt kokapstrādes uzņēmumu. Par labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, piedāvātu to uzņēmējdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Meliorācijas un Meža ielas iekļautās teritorijas revitalizācija | 4 | N/a | 597 582,05 | 89 637,31 | 507 944,74 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,3553 ha platībā, radītas 13 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 507 944,74 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA “Latvia Timber International” (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 8 000,00 | 1 200,00 | 6 800,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra un cietā seguma laukumu izbūves būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 1.2. | Cietā seguma laukumu izbūve |  |  | 69 821,62 | 10 473,24 | 59 348,38 |  |  | Veikta cietā seguma laukumu 2110m2 apmērā izbūve. | 2017. | 2017. |  |
| 1.3. | Ražošanas angāra izbūve |  |  | 508 200,00 | 76 230,00 | 431 970,00 |  |  | Veikta 1443 m2 ražošanas angāra izbūve. | 2017. | 2017. |  |
| 1.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 11 560,43 | 1 734,06 | 9 826,37 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2017. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Kr.Barona un Krasta ielas ietvertās teritorijas revitalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām atrodas Limbažu pilsētas ZR daļā pie apvedceļa – Kr.Barona ielas. Tajā ir zemes platības, kas piemērotas uzņēmējdarbības attīstīšanai, taču šobrīd ir neizmantotas un neapstrādātas. Šajā zonā atrodas vairāki autoservisi, pārtikas produktu, vilnas izstrādājumu ražotnes u.c. Pašvaldība iecerējusi revitalizēt tai piederošu īpašumu Kr.Barona un Krasta ielas ietvertajā teritorijā. Teritorijai ir stratēģiski labs novietojums – tai pieguļ pilsētas apvedceļš, kas nodrošina ērtu piekļuvi, ir iespējas pieslēgties ūdenssaimniecības un elektroenerģijas tīkliem. Vietējais uzņēmums ir izrādījis interesi un gatavību šajā teritorijā attīstīt vieglās rūpniecības uzņēmumu. Par labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, piedāvātu to uzņēmējdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kr.Barona un Krasta ielas ietvertās teritorijas revitalizācija | 4 | N/a | 764 802,00 | 114 720,30 | 650 081,70 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,85 ha platībā, radītas 16 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 650 081,7 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar AS “Limbažu siers” (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām jaunu darba vietu radīšanu. Ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvei tiks piesaistīts projekta partneris – SIA “Limbažu komunālserviss”. |
| 2.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 15 000,00 | 2 250,00 | 12 750,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra/noliktavas būvniecības un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 2.2. | Ražošanas angāra/noliktavas izbūve |  |  | 485 100,00 | 72 765,00 | 412 335,00 |  |  | Veikta 2310 m2 ražošanas angāra/noliktavas izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 2.3. | Elektrības un ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju pieslēgumu infrastruktūras izbūve |  |  | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |  |  | Veikta transformatora stacijas un ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 2.4. | Teritorijas nostiprināšana, cietā seguma laukumu un iebraucamā ceļa izbūve |  |  | 150 000,00 | 22 500,00 | 127 500,00 |  |  | Veikta teritorijas pamatnes izlīdzināšana, nostiprināšana, cietā seguma laukumu un iebraucamā ceļa izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 2.5. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 14 702,00 | 2 205,30 | 12 496,70 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Meliorācijas ielas ZR daļas revitalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām atrodas starp Stacijas, Cēsu un Meliorācijas ielu, kur savulaik bijusi aktīva ražošanas un saimnieciskās darbības zona Padomju gados - bijusī Lauktehnikas teritorija un dažādas tā laika iestāžu ēkas. Ilgus gadus teritorija ir bijusi gandrīz pamesta, tajā veikti minimāli ieguldījumi infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai. Šobrīd teritorijā darbību uzsākuši vairāki kokapstrādes uzņēmumi, auto servisi, plastmasas izstrādājumu ražošanas, ceļu būves uzņēmums u.c. Meliorācijas ielas ZR daļā koncentrējušies kokapstrādes, koka konstrukciju būves un plastmasas izstrādājumu ražotāji. Aprakstītajā teritorijā no Meliorācijas ielas ir iebrauktuve, kas atrodas uz 2 privātiem zemes īpašumiem un kuru izmanto vairāki uzņēmumi – SIA “Virte tehnoloģijas”, SIA “Velve.Koks” u.c. Iebrauktuve nodrošina piekļuvi publiskajai ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietai. Iebrauktuvei nav ielas statusa un tā ir ļoti sliktas kvalitātes, turklāt jebkurā brīdī zemes īpašnieki to var norobežot, liedzot piekļuves iespējas saviem īpašumiem pārējiem teritorijā esošajiem uzņēmumiem, kā arī ugunsdzēsības operatīvajam transportam. Minētā ražošanas teritorija ir neliela un tajā esošo uzņēmumu darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem (tā kā uz vietas tiek nodrošināta arī mazum un vairumtirdzniecība, tā ir problēma plašam sabiedrības lokam) trūkst auto novietošanas laukumu. Šim nolūkam tiek izmantots Meliorācijas ielai pieguļošajā teritorijā Padomju laikos izbūvētais laukums, kas daļēji atrodas pašvaldības, daļēji – privātā īpašumā. Esošais laukums ir sliktas kvalitātes un nepietiekamas ietilpības. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, piedāvātu to uzņēmējdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Meliorācijas ielas ZR daļas revitalizācija | 4 | N/a | 146 924,00 | 22 038,60 | 124 885,40 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,25 ha platībā, radītas 4 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 124 885,4 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA “Virte tehnoloģijas” un SIA "Velve.Koks" (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. Ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvei tiks piesaistīt projekta partneris – SIA “Limbažu komunālserviss”. |
| 3.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 8 000,00 | 1 200,00 | 6 800,00 |  |  | Veikta iebrauktuves izbūves, stāvlaukumu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 3.2. | Iebrauktuves rekonstrukcija |  |  | 70 000,00 | 10 500,00 | 59 500,00 |  |  | Veikta ap 80 m iebrauktuves un apgriešanās laukuma teritorijā rekonstrukcija, izbūvējot asfaltbetona segumu un apgaismojumu. | 2016. | 2017. |  |
| 3.3. | Stāvlaukumu rekonstrukcija |  |  | 66 200,00 | 9 930,00 | 56 270,00 |  |  | Veikta 2000 m2 asfaltbetona stāvlaukumu rekonstrukcija. | 2016. | 2017. |  |
| 3.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 2 724,00 | 408,60 | 2 315,40 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, izbūvējot ražošanas telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Kilometra attālumā no Limbažu pilsētas R robežas Limbažu pagasta teritorijā pie autoceļa P11 atrodas degradētā teritorija, kas bijusi aktīva ražošana Padomju laikos. Teritorijā koncentrējušies dažādi uzņēmumi: ceļu būves/celtniecības uzņēmums, kokapstrādes un tā izstrādājumu ražotājs, serviss, ēdināšanas uzņēmums u.c., kuru attīstībai nepieciešamas jaunas ražošanas telpas. Par izbūvēto ražošanas telpu izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, piedāvātu to uzņēmējdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, izbūvējot ražošanas telpas | 4 | N/a | 320 000,00 | 48 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,1 ha platībā, radītas 7 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 272 000 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA "VIT BŪVE" (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 4.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 14 000,00 | 2 100,00 | 11 900,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra izbūves būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 4.2. | Ražošanas angāra izbūve |  |  | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 |  |  | Veikta 1000 m2 ražošanas angāra izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 4.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 6 000,00 | 900,00 | 5 100,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Kilometra attālumā no Limbažu pilsētas R robežas Limbažu pagasta teritorijā pie autoceļa P11 atrodas degradētā teritorija, kas bijusi aktīva ražošana Padomju laikos. Teritorijā koncentrējušies dažādi uzņēmumi: ceļu būves/celtniecības uzņēmums, kokapstrādes un tā izstrādājumu ražotājs, serviss, ēdināšanas uzņēmums u.c. Teritorijā no valsts autoceļu P11 iegriežas pašvaldības autoceļš Amatnieki – Beverīnas, kas ir sliktas kvalitātes un apgrūtina kravu pārvadājumus. Tā beigās atrodas ugunsdzēsības tvertne, kura kādreiz kalpojusi minētās degradētās teritorijas ugunsdrošības nodrošināšanai. Šobrīd tvertne ir bojāta un nenodrošina ūdens uzglabāšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, piedāvātu to uzņēmējdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību | 4 | N/a | 100 000,00 | 15 009,23 | 84 990,77 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,15 ha platībā, radītas 3 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 84 990,77 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar vietējiem komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 5.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 6 010,86 | 910,86 | 5 100,00 |  |  | Veikta ceļa atjaunošanas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 5.2. | Ceļa Amatnieki - Beverīnas atjaunošana |  |  | 92 146,22 | 13 821,93 | 78 324,29 |  |  | Veikta 310 m ceļa atjaunošana. | 2016. | 2017. |  |
| 5.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 1 842,92 | 276,44 | 1 566,49 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Katvaru pagasta Pociemā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu novada ZA daļā atrodas Katvaru pagasts, kurā dzīvo ap 1300 iedzīvotāji. Pagastā ir vairākas lielas zemnieku saimniecības un nelieli SIA, kas daļu iedzīvotāju nodrošina ar darba vietām; daļa iedzīvotāju darbu atraduši Limbažos, Valmierā u.c. tuvākajās pilsētās un pagastos. Novērojama iedzīvotāju aizplūšana darba meklējumos no pagasta uz lielākām pilsētām un ārvalstīm. Pirms dažiem gadiem nepietiekama bērnu skaita dēļ pagastā slēgta pamatskola. Tas skaidrojams ar tuvo Limbažu klātbūtni. Lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no pagasta un tā teritorijas degradēšanos, pagasta pārvalde aktīvi meklē iespējas tā teritorijā attīstīt uzņēmējdarbību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem darba iespējas un mazinātu to aizplūšanu. Pagasta lielākā apdzīvotā vieta – Pociems, ir uzņēmējdarbības attīstībai piemērota teritorija. Ciemats atrodas tuvu valsts reģionālajam autoceļam P13; tā kā šeit koncentrējies lielākais skaits pagasta iedzīvotāju, ir pieejams uzņēmējiem nepieciešamais darbaspēks. Starp ciemata centru un reģionālo autoceļu atrodas ilgstoši neizmantota ražošanas un noliktavu apbūves teritorija, kas ir piemērota ražošanas uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Uzņēmējdarbības veicināšanai plānots izbūvēt ražošanas telpas. Par izbūvēto ražošanas telpu izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, piedāvātu to uzņēmējdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Degradētās teritorijas revitalizācija Katvaru pagasta Pociemā | 4 | N/a | 1 200 320,00 | 180 048,00 | 1 020 272,00 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,29 ha platībā, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 1 020 272 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA "Matadors" (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 6.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 110 000,00 | 16 500,00 | 93 500,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 6.2. | Ražošanas angāra izbūve |  |  | 1 030 320,00 | 154 548,00 | 875 772,00 |  |  | Veikta 4464 m2 ražošanas angāra (2 stāvi) izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 6.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 60 000,00 | 9 000,00 | 51 000,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām atrodas uz A no jaunizbūvētās Dzelzceļa ielas, kur savulaik bijusi aktīva ražošanas un saimnieciskās darbības zona Padomju gados - bijusī Lauktehnikas teritorija un dažādas tā laika iestāžu ēkas. Ilgus gadus teritorija ir bijusi gandrīz pamesta, tajā veikti minimāli ieguldījumi ražošanas infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai. Šobrīd teritorijā darbību uzsākuši vairāki kokapstrādes uzņēmumi, auto servisi, plastmasas izstrādājumu ražošanas, ceļu būves uzņēmums u.c. Esošo un jaunu ražošanas uzņēmumu attīstībai nozīmīgi ir sakārtot teritorijā esošo galveno ielu segumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, piedāvātu to uzņēmējdarbības attīstībai, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana | 4 | N/a | 865 394,82 | 129 809,22 | 735 585,60 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 2,25 ha platībā, radītas 18 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 735 585,60 EUR apmērā. | 2016. | 2018. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar vietējiem komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 7.1. | Būvprojektu izstrāde |  |  | 30 000,00 | 4 500,00 | 25 500,00 |  |  | Veikta 6 Limbažu pilsētas ielu posmu atjaunošanas būvprojektu izstrāde. | 2016. | 2017. |  |
| 7.2. | Mehanizācijas, Meža, Meliorācijas, Uzvaras, Noliktavu un Mazās noliktavas ielas posmu atjaunošana |  |  | 819 014,53 | 122 852,18 | 696 162,35 |  |  | Veikta aptuveni 4200 m ielu atjaunošana. | 2017. | 2018. |  |
| 7.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 16 380,29 | 2 457,04 | 13 923,25 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2017. | 2018. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Bijušās ražošanas teritorijas revitalizēšana Kr.Barona ielā 2 uzņēmējdarbības teritorijas izveidošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā Kr.Barona ielas 2 teritorijā 9406m2 platībā kopš 20.gs 70tajiem gadiem saimniecisko darbību veicis "Limbažu komunālserviss". Teritorijā izbūvētas vairākas siltumnīcas un administratīvās/saimniecības ēkas, kas šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Kopš 2011.gada teritorijā saimnieciskā darbība ir pārtraukta. Pašvaldība ir nolēmusi šo teritoriju revitalizēt, piemērojot to ražošanas uzņēmumu vajadzībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai degradēto teritoriju sakārtotu - nojauktu esošās būves, kas ir kritiskā stāvoklī, izveidotu auto, produkcijas iekraušanas un uzglabāšanas laukumus, nodrošinātu pievadceļus un nepieciešamās inženierkomunikācijas, izbūvētu angāru, kas piemērots ražošanas vajadzībām. Par sakārtotās teritorijas un tajā izveidotās infrastruktūras izmantošanu plānots rīkot izsoli un ar uzvarējušo komersantu slēgt ilgtermiņa līgumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bijušās ražošanas teritorijas revitalizēšana Kr.Barona ielā 2 uzņēmējdarbības teritorijas izveidošanai | 4 | N/a | 517 647,00 | 77 647,05 | 439 999,95 | 0 | 0 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 9406 m2 platībā, radītas 11 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 439999,95 EUR apmērā. | 2017. | 2018. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Notiek pārrunas par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA "VestaFume TLG". |
| 8.1. | Zemes iegāde |  |  |  |  |  |  |  | Veikta aptuveni 1ha zemes iegāde degradētajā teritorijā. |  |  |  |
| 8.2. | Būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  | Veikta 1 būvprojekta izstrāde. |  |  |  |
| 8.3. | Teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |  |  |  | Veikta teritorijas labiekārtošana (aptuveni 1 ha) - veco ēku demontāža, pievadceļu un laukumu izbūve. |  |  |  |
| 8.4. | Inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  | Veikta elektrības, ūdens un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes pieslēgumu izveide. |  |  |  |
| 8.5. | Rūpniecības angāra izbūve |  |  |  |  |  |  |  | Veikta aptuveni 600 m2 rūpniecības angāra izbūve, t.sk. biroja telpas ap 20 m2. |  |  |  |
| 8.6. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. |  |  |  |

Teritorijas karte

| Projekta ideja: Degradētās teritorijas Limbažu pilsētā Meliorācijas ielas A pusē revitalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā nav brīvu ražošanai piemērotu ēku, kā arī esošo uzņēmēju ražotņu teritorijas lielākoties ir nelielas un grūti sasniedzamas. Novada uzņēmēji norādījuši nepieciešamību pilsētā vai tās tuvumā veidot ražošanas atbalsta teritoriju, kurā tiktu izvietots ražošanas angārs, auto un produkcijas novietošanas laukumi, ka arī atsevišķa teritorija uzņēmēju ražotās produkcijas demonstrācijai. Pašvaldībai pieder zemes īpašumi degradētajā pilsētas daļā - Meliorācijas ielas A pusē, kur šādu teritoriju varētu veiksmīgi izveidot. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros plānots iegādāties trūkstošās zemes īpašumu ražošanas atbalsta teritorijas izveidei, veikt tā labiekārtošanu - ūdens un kanalizācijas pievadu pieslēgumu izveide, pievadceļu, laukumu izbūve, un ražošanas angāra izbūvi, lai nodrošinātu ražošanas un saražotās produkcijas demonstrācijas iespējas Limbažu pilsētā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ražošanas atbalsta teritorijas izveide Limbažu pilsētā Meliorācijas ielas A puses teritorijā | 4, 5 | N/a | 1 200 000,00 | 750 436,50 | 449 563,50 | 0 | 0 | Veikta aptuveni 1,1 ha teritorijas labiekārtošana, radītas 11 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas EUR 449 563,50 apmērā. | 2017. | 2018. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar SIA "3radi" par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 9.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  | Veikta ražošanas teritorijas izveides tehniskā projekta izstrāde. |  |  |  |
| 9.2. | Ražošanas teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |  |  |  | Veikta 6000 m2 ražošanas teritorijas labiekārtošana - ūdens, kanalizācijas, elektrības pievadu izbūve, pievadceļu, stāvlaukumu izbūve. |  |  |  |
| 9.3. | Ražošanas angāra un noliktavu izbūve |  |  |  |  |  |  |  | Veikta apsildāma rūpniecības angāra 3000 m2 un 2000 m2 noliktavas izbūve, t.sk. biroja telpas. |  |  |  |
| 9.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. |  |  |  |

Teritorijas karte

| Projekta ideja: Lādezera ciema revitalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu novada Lādezera ciems vēsturiski attīstījies ap tajā savulaik izveidoto kolhozu. Kādreizējās kolhoza darbnīcās šobrīd savu darbību uzsākuši vairāki komersanti, kas nodarbojas ar kokapstrādi, galdniecību un pārtikas produktu pārstrādi. To attīstību kavē sliktas kvalitātes un nestspējas piebraucamais ceļš, kas teritorijā iegriežas no autoceļa V129. Pieejamības efektivitātes uzlabošanai nepieciešams veikt ceļa rekonstrukciju, to beigu posmā savienojot ar blakus esošo pašvaldības autoceļu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, nodrošinot uzņēmējdarbības attīstību, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Lādezera ciema revitalizācija | 4 | N/a | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,15 ha platībā, radītas 3 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 85 000 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar teritorijā esošajiem komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 10.1. | Zemes īpašuma iegāde un reģistrēšana zemesgrāmatā |  |  | 2 000,00 | 300,00 | 1 700,00 |  |  | Veikta zemes īpašuma iegāde un reģistrēšana. | 2016. | 2017. |  |
| 10.2. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 6 010,86 | 901,63 | 5 109,23 |  |  | Veikta ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 10.3. | Ielas rekonstrukcija |  |  | 90 146,22 | 13 521,93 | 76 624,29 |  |  | Veikta aptuveni 300 m ceļa atjaunošana rekonstrukcija. | 2016. | 2017. |  |
| 10.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 1 842,92 | 276,44 | 1 566,48 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte