**Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada speciālā pamatskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Tualešu telpu remonts Limbažu novada speciālajā pamatskolā”.**

Darbu izpildes vietas adrese – Katvaru skola, Katvaru pagasts, Limbažu novads.

Līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 1.augustam.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Objekta apsekošanas akts.
3. Tāme atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem, kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021. gada 17.maijam pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada specialajā pamatskolā, Katvaru skola, Katvaru pag., Limbažu novadā aizlīmētā aploksnē ar norādi - cenu piedāvājums iepirkumam “Tualešu telpu remonts Limbažu novada speciālajā pamatskolā”; iepriekš sazvanot mob.tel.29337404
2. nosūtot elektroniski ieskanētu .pdf uz e-pastu: speciala\_pamatskola@limbazi.lv, pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
3. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: speciala\_pamatskola@limbazi.lv;
4. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada speciālajai pamatskolai, Katvaru skola, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, LV-4061.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapām.

Piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

Objekta apsekošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**“Tualešu telpu remonts Limbažu novada speciālajā pamatskolā”**

1. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
2. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti), kā arī projekta autora saskaņojums ekvivalentā materiāla izmantošanai.
3. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
4. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai.
5. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
6. Piegādātajām iekārtām un veiktajiem darbiem jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
7. Izmaksās jāiekļauj materiāli, transports u.c. izdevumi.

| ***N.p.k.*** | ***Darba nosaukums*** | ***Mērvienība*** | ***Daudzums*** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 2 | Tualešu kabīņu demontāža | gb. | 8,00 |
| 3 | Tualešu podu-izlietņu demontāža | gb. | 9 |
| 4 | Sienu apdares materiālu demontāža  | m2 | 122 |
| 5 | Grīdas apdares materiālu demontāža | m2 | 25 |
| 6 | Būvgružu utilizācija | m3 | 9 |
| 7 | Sienu izlīdzināšanas darbi | m2 | 122 |
| 8 | Grīdu izlīdzināšanas darbi | m2 | 25 |
| 9 | Ģipškartona sienu karkasu montāža | m2 | 12 |
| 10 | Ģipškartona montāža 2 kārtās | m2 | 12 |
| 11 | Grīdas flīzēšana | m2 | 25 |
| 12 | Sienu flīzēšana 1,60 m | m2 | 57 |
| 13 | Sienu špaktelēšana-krāsošana | m2 | 65 |
| 14 | Ventilācijas sistēmas pielāgošana (kompl.) | gb. | 2 |
| 15 | Iekārto griestu montāža | m2 | 25 |
| 16 | Elektroinstalāciju darbi (kompl.) Dūmu detektoru pārnešana. | gb. | 1 |
| 17 | Durvju elementu izstrāde-montāža nišās. | gb. | 2 |
| 18 | Standarta tualešu kabīņu montāža | gb. | 6 |
| 19 | Standarta tualešu podu-izlietņu montāža | gb. | 8 |
| 20 | Kabīnes ar īpašām vajadzībām montāža sienas vai iet iekšša | gb. | 2 |
| 21 | Statīvu-balstu montāža cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gb. | 2 |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Tualešu telpu remonts Limbažu novada speciālajā pamatskolā”.**

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta nr.** |  |

Piegādātajām iekārtām un veiktajiem darbiem tiks nodrošināta garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pretendenta / pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS**

 **Apsekošanas dati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apsekošanas datums** | \_\_.\_\_.2021. |

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Pārstāvja amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)** |  |

Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar iepirkuma “Tualešu telpu remonts Limbažu novada speciālajā pamatskolā”, nolikuma prasībām.

**Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| Limbažu novada speciālās pamatskolas saimniecības pārzinis Modris Vārsbergs mob.tālr.nr. 29337404 |  |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |
|  |  |